技术方案参数确认表

| 申请项目： 北理工车场改造 | 预算：35900元 | 使用科室： 基建与后勤保障处 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案参数： 一、规划地上车位 对北理工南侧的地上停车位进行重新规划并绘制停车位及导向箭头，共计可规划地上停车位182个，需绘制地上停车位及车位数字182个、导向箭头26个。 二、转运地下车场杂物 地下车场的110个车位被杂物占据，需8个搬家工人、两辆车进行杂物转运，预估需5天时间搬运完成。 三、更换建设路入口闸机 建设路入口的车辆栏杆陈旧无法区分车辆来源且无法进行入出车辆数统计，需进行整体更换，使之可识别我院的车牌号并实现入出车辆数统计的功能。 - 工期 30 - 质保期 2年 工程验收合格并完成工程结算且收到合法发票后支付工程结算价款的97%；其余3%作为质保金，质保期满2年后，且无任何质量问题时一次性无息支付 |  |  |

使用科室主任（签字）：           年   月  日

是否向主管院领导汇报             是    □否

归口部门主任（签字）：           年   月  日